# ContractOps 项目更新记录

持续记录技术选择 实现范围 问题难点和验证结果

| 项目字段 | 当前内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ContractOps 企业合同审批与履约风控后端服务 |
| 文档版本 | 1.1 |
| 最后更新 | 2026年9月27日 |
| 维护方式 | 每次源代码更新后追加一条更新记录 不覆盖历史决策 |
| 主要读者 | 项目开发者 代码评审者 面试准备人员 |

本文件用于解释每一次项目更新为什么发生 采用了哪些候选方案 最终如何选择 实现过程中遇到什么难点 以及使用哪些证据确认修改有效

当前结论  项目主线是合同审批与履约风控后端服务 第一阶段优先验证多租户合同台账 审批状态机 履约调度 可靠事件和审计链路

# 一 文档使用方法

每次修改业务边界 数据模型 服务接口 消息流程 安全策略或关键依赖时 都应新增一条记录 小型格式修复可以合并记录 但不能删除已经影响设计判断的历史内容

1.  更新开始前写清问题和成功标准 避免先选技术再寻找用途

2.  列出至少一个备选方案 并记录放弃原因

3.  区分已经实现 计划实现和暂不实现的能力

4.  记录源文件 数据库迁移 配置和测试的实际变化

5.  写明未完成验证 环境限制和后续风险

# 二 更新记录字段

| 字段 | 填写内容 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 更新编号 | 使用 UPD 加三位数字 | 编号连续且不可复用 |
| 目标 | 本次要解决的具体问题 | 可以通过测试或交付物确认 |
| 候选方案 | 比较过的方法和架构 | 至少说明一个未采用方案 |
| 选择依据 | 范围 成本 风险 性能和维护性 | 说明真正影响决定的约束 |
| 实现内容 | 修改的模块 数据表 接口和配置 | 区分完成和计划 |
| 问题难点 | 遇到的设计或实现问题 | 说明原因和处理方式 |
| 验证证据 | 单测 集成测试 压测或人工检查 | 不能把未执行的测试写成通过 |
| 遗留事项 | 尚未解决的风险和下一步 | 给出明确优先级 |

# 三 更新总览

| 编号 | 日期 | 主题 | 结果 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPD 001 | 2026 09 25 | 从 EduMind 收缩为 ContractOps 并建立后端骨架 | 完成项目定位 文档 服务骨架 数据模型和本地编排 | 静态检查和领域逻辑已验证 完整运行待补 |
| UPD 002 | 2026 09 25 | 调整为企业合同审批与履约风控后端服务 | 重写业务边界 服务架构 八周计划和优先任务 | 文档一致性和结构已检查 运行验证待后续实现 |
| UPD 003 | 2026 09 25 | 完成 M0 工程基线 | 加入 Alembic 请求上下文 错误协议 测试编排和专用 CI | Ruff mypy 和 24 项单测通过 数据库往返待 CI |
| UPD 004 | 2026 09 25 | 修复上游 CI 脚本执行权限失败 | 改为由 Bash 显式调用并消除对 Git 可执行位的依赖 | GitHub 自检已通过 完整检查暴露既有 Prettier 问题 |
| UPD 005 | 2026 09 26 | 清理模型网关格式债并建立阶段 PR 审批流程 | 格式化日志命中的八个文件并改用独立分支交付 | 完整 Prettier 检查和 PR 静态检查通过 |
| UPD 006 | 2026 09 26 | 移除失去工作流的 ClawHub 发布测试子系统 | 删除两个发布脚本及其两组专用测试 | 引用清理通过 PR 完整单测待复跑 |
| UPD 007 | 2026 09 26 | 完成 M1 多租户与合同台账 | 实现 JWT 权限 合同与版本 Repository RLS 和幂等接口 | PR 2 全部 7 项检查通过并已合并到 main |
| UPD 008 | 2026 09 26 | 实现 M2 审批策略与个人待办 | 新增不可变策略版本 策略快照 条件审批 顺序流转和并发控制 | PR 3 全部 7 项检查通过并已合并到 main |
| UPD 009 | 2026 09 26 | 实现 M3 可靠事件与通知链路 | 新增 Outbox 发布、Redis 消费组、通知幂等、租约恢复、死信重放和通知适配器 | PR 4 全部 7 项检查通过并已合并到 main |
| UPD010 | 2026年9月27日 | 实现 M4 履约与风险事件 | 新增合同生效、履约义务、租约调度、风险升级、提醒去重和终止取消 | PR 5 全部 7 项检查通过并已合并到 main |
| UPD010.1 | 2026年9月27日 | 修复 M4 增量迁移兼容性 | 将 obligations 改为原表演进，替换同名 RLS 策略并保留可逆降级 | PR 5 空库升级、重复升级、降级再升级和 PostgreSQL 集成均通过 |
| UPD011 | 2026年9月27日 | 实现 M5 审计与可观测性 | 新增三类审计、请求与追踪关联、结构化日志、Prometheus 指标、OpenTelemetry 链路、告警与失败查询 | 本地 51 项测试、Ruff、mypy 与 YAML 解析通过；PostgreSQL/Compose 验收待远程 CI |

# 四 长期选择原则

先完成合同提交 审批 生效 履约 风险关闭的业务闭环 再增加模型能力

领域规则保留在纯 Python 模块中 避免与 FastAPI 数据库或模型 SDK 绑定

PDF 解析和模型输出只提供证据或草稿 不能直接改变合同业务状态

异步任务默认会重复投递 因此消费者和副作用接口必须幂等

多租户隔离同时依赖应用层权限和 PostgreSQL RLS 不能只依赖请求参数

简历和演示只使用仓库内能够复现的评测和压测结果

# 五 更新记录 UPD 001

## 五一 更新目标

本次更新将原本覆盖 RAG 多 Agent 培训 模型网关和完整企业平台的方案收缩为 合同审查 审批和履约服务 并建立可以继续实现的后端工程骨架

## 五二 背景和范围收缩

原 EduMind 方案同时包含知识库 文档解析 多 Agent 课程生成 模型路由 可观测和部署 个人项目很难在这些方向上同时达到可运行 可测试和可量化的深度 因此本次选择一个办公场景 把后端服务能力放在主要位置

合同业务包含文档版本 异步解析 多角色审批 到期调度 权限隔离和审计等稳定需求 RAG 和模型结构化输出可以服务于明确流程 而不是单独构成产品

## 五三 垂直方向选择过程

| 候选方向 | 后端深度 | 个人可完成性 | 办公适配 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用知识培训平台 | 高 | 低 | 中 | 范围过宽 容易只有目录和演示界面 |
| SRE 故障演练 | 高 | 中低 | 中 | 需要可信的故障仿真和工具环境 |
| 安全 SOC 演练 | 高 | 低 | 中 | 数据和安全场景构造成本较高 |
| 采购和招投标 | 中高 | 中高 | 高 | 文档差异较大 业务规则需要额外准备 |
| 合同审查和履约 | 高 | 高 | 高 | 法律风险要求明确的人为审批边界 |

最终选择合同方向的主要原因是业务对象清晰 状态变化可建模 后端难点真实 同时可以把模型能力限制在条款提取 风险提示和证据检索范围内

## 五四 架构选择过程

第一阶段采用模块化单体 API 加独立 Worker 不直接拆成多个业务微服务 合同 版本 审查 审批和义务属于同一业务边界 过早拆分会增加事务和部署成本 文档解析与模型调用耗时长且需要独立重试 因此计划作为异步 Worker 运行

| 决策项 | 选择 | 未选择方案 | 选择原因 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务形态 | 模块化单体加 Worker | 多业务微服务 | 保持事务边界清晰 降低部署成本 | 已决定 |
| API 框架 | FastAPI | 首版使用 Go | 便于接入解析 RAG 和模型生态 | 已建立骨架 |
| 主数据库 | PostgreSQL 加 pgvector | PostgreSQL 加 OpenSearch | 首版同时承担事务 全文和向量检索 | 已建表 |
| 对象存储 | MinIO | 数据库保存文件 | 合同原文件与结构化数据分离 | 已配置 |
| 任务队列 | Redis Streams | Kafka 或 Celery | 支持消费组和重放且本地成本较低 | Redis Streams 已实现 |
| 模型路由 | Switchyard 可选内部依赖 | 模型网关承担业务权限 | 业务鉴权保留在 Contract API | 保留现有代码 |
| 租户隔离 | JWT 上下文加 RLS | 仅使用 tenant_id 查询条件 | 应用错误时数据库仍提供第二道隔离 | 数据库已准备 |
| 事件一致性 | Transactional Outbox | 事务后直接发布消息 | 避免数据库成功但事件丢失 | 表结构已准备 |

## 五五 本次源文件变化

| 区域 | 主要文件 | 变化 |
| --- | --- | --- |
| 项目入口 | README CONTRACTOPS 和根目录 README | 主线改为 ContractOps 并保留 OpenMAIC 为演示端 |
| 范围文档 | CONTRACTOPS SCOPE | 定义 MVP 已实现 未实现和明确不做的内容 |
| 计划书 | CONTRACTOPS IMPLEMENTATION PLAN | 加入架构 领域模型 API 事件 八周计划和测试矩阵 |
| API 骨架 | services contract api src | 加入配置 应用工厂 健康检查 系统信息和请求 ID |
| 领域规则 | domain review py | 实现审查状态枚举 合法迁移和异常 |
| 数据库 | migrations 0001 initial sql | 建立合同 版本 任务 Chunk 审查 审批 义务 Outbox 和审计表 |
| 本地环境 | deploy contractops docker compose yml | 配置 API PostgreSQL Redis MinIO 和独立应用角色 |
| 测试 | tests test review state machine 和 test health | 覆盖状态迁移 健康检查和请求 ID |

## 五六 问题难点和处理

### 范围控制和上游代码保留

仓库已经包含完整 OpenMAIC 和 Switchyard 代码 如果直接删除会丢失可用的演示能力和许可证信息 如果继续沿用原文档又会让读者误以为平台能力已经完成 处理方式是新增 ContractOps 入口 将旧 EduMind 文档改为迁移指引 保留上游源码但降低其业务地位

### RLS 对表所有者默认不生效

最初 Compose 使用同一个 PostgreSQL 用户初始化数据库并连接 API 该用户作为表所有者会绕过普通 RLS 这会使多租户策略看起来存在但实际无法提供隔离 最终改为 contractops admin 执行迁移 contractops app 运行服务 并对业务表启用 FORCE ROW LEVEL SECURITY

### 允许空值的唯一约束

合同版本上传完成前没有 content hash 如果使用 NULLS NOT DISTINCT 同一合同只能创建一个尚未完成上传的版本 本次改为 content hash 非空时才生效的部分唯一索引 既允许并发上传草稿 又能在哈希确定后阻止重复版本

### 当前版本指针形成循环外键

contracts 需要指向当前版本 contract versions 又必须属于某个合同 迁移先创建两个表 再补充 current version 复合外键 并将该约束设为可延迟 业务写入时仍采用先创建合同 再创建版本 最后切换当前版本的顺序

### 不能把未运行测试写成通过

当前环境缺少 FastAPI pytest 和 Docker 因此无法执行完整 API 单测 数据库迁移和 Compose 启动 本次只记录已完成的 Python AST 解析 TOML 解析 Markdown 结构检查和纯领域状态机验证 完整运行验证保留为下一阶段工作

### 大批量补丁不利于定位错误

一次性替换旧文档并新增大量文件时 补丁工具拒绝同一路径的多次操作 随后将修改拆为项目文档 服务源码 数据库和部署配置四个批次 每个批次完成后检查目标文件 以后更新也沿用小批次写入和逐步验证

## 五七 已执行验证

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Python AST 解析 | 通过 | contract api 下所有 Python 文件语法可解析 |
| pyproject TOML 解析 | 通过 | 项目元数据和工具配置可读取 |
| 审查状态机直接验证 | 通过 | 合法迁移成功 非法迁移抛出异常 |
| Markdown 围栏检查 | 通过 | 核心文档代码围栏成对 |
| 生成缓存清理 | 通过 | 未遗留 pycache 目录 |
| FastAPI 与 pytest 测试 | 未执行 | 当前 Python 环境未安装依赖 |
| 数据库迁移 | 未执行 | 当前环境没有 Docker 和 PostgreSQL |
| Compose 启动 | 未执行 | 当前环境没有 Docker |

## 五八 遗留风险

迁移 SQL 仍需在真实 pgvector PostgreSQL 上执行并验证 RLS 策略

API 尚未实现认证 数据库事务和 SET LOCAL app tenant id

MinIO 镜像当前用于本地开发 正式环境需要固定版本并配置密钥管理

中文合同的全文检索效果不能只依赖 PostgreSQL simple 配置 需要评测分词方案

模型审查属于辅助意见 需要低置信度和高风险条款的强制人工复核

履约提醒尚未实现租约 去重 重试和取消传播

## 五九 下一步

1.  补充 Alembic 或等价迁移管理 并在空数据库执行初始迁移

2.  实现 JWT 租户上下文 RBAC 和数据库事务内的租户设置

3.  实现 Contract 和 ContractVersion Repository 及创建接口

4.  实现 MinIO 预签名上传和完成上传幂等接口

5.  实现 Outbox Publisher 和 Redis Streams Worker 骨架

# 六 更新记录 UPD 002

## 六一 更新目标

本次更新解决 ContractOps 与 PDF Inspector 可能被理解为同类项目的问题 将产品主线明确为企业合同审批与履约风控后端服务 并重新安排实现顺序

## 六二 候选定位比较

| 候选定位 | 主要能力 | 后端深度 | 与 PDF Inspector 重合 | 决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同文档审查工具 | 解析 条款提取 风险提示 | 中 | 高 | 不采用 |
| 合同全生命周期平台 | 起草 审批 签署 履约 结算 | 高 | 低 | 范围过大 |
| 合同审批与履约风控后端 | 审批 待办 义务 风险 提醒 审计 | 高 | 低 | 采用 |

最终选择第三个方案 PDF 和模型能力保留为可关闭的辅助模块 即使不启用文档解析 用户仍可以通过结构化字段完成合同审批和履约管理

## 六三 新的业务主链路

1.  合同经办人创建台账并提交不可变版本

2.  系统按照合同类型 金额 部门和风险标签匹配审批策略

3.  法务 财务和业务角色处理个人待办并形成可追溯决定

4.  合同生效后登记付款 交付 验收 续约和终止通知等义务

5.  调度器生成到期或逾期风险事件并发送去重提醒

6.  风险负责人完成确认 延期 升级或关闭并保留审计记录

## 六四 架构重点变化

| 原重点 | 调整后重点 | 原因 | 实现顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 审查状态机 | 合同生命周期加审批实例状态机 | 业务状态不应由模型任务驱动 | 优先 |
| RAG 与风险 Finding | 审批策略 待办和策略快照 | 突出企业流程和并发控制 | 优先 |
| 义务提取 | 义务台账 数据库租约和风险事件 | 没有模型也能完成履约闭环 | 优先 |
| 文档解析 Worker | 可靠事件 通知和调度 Worker | 先验证幂等 恢复和消息一致性 | 优先 |
| PDF 页码引用 | 可选文档证据适配器 | 降低与 PDF Inspector 的重合 | 第七周 |
| 模型路由 | 可关闭的智能适配器 | 模型不能阻塞主业务闭环 | 后置 |

## 六五 本次源文件变化

| 文件 | 修改内容 | 完成状态 |
| --- | --- | --- |
| README CONTRACTOPS | 更新项目名称 当前能力和未实现范围 | 已完成 |
| CONTRACTOPS SCOPE | 增加 PDF Inspector 边界 新闭环 核心能力和成功标准 | 已完成 |
| CONTRACTOPS IMPLEMENTATION PLAN | 重写架构 领域模型 API 事件 八周计划和测试矩阵 | 已完成 |
| 项目更新记录 | 新增 UPD 002 决策过程 风险和下一步 | 已完成 |
| 运行时代码和数据库迁移 | 本次不修改 等范围稳定后按新计划实施 | 未开始 |

## 六六 关键难点

### 避免只修改名称而保留旧实现顺序

如果只把项目标题改成审批与履约风控 但仍先实现 PDF 解析 RAG 和模型审查 最终演示仍会像文档检查工具 因此本次同时调整领域模型 API 事件和八周里程碑 把审批策略 可靠事件和履约调度放到文档智能之前

### 合同状态和技术任务状态不能混用

旧方案把 INGESTING 和 AI REVIEW 放进合同审查主状态机 新的设计把合同生命周期 审批步骤状态 文件解析状态拆开保存 解析失败只影响辅助证据 不直接改变已经存在的合同业务状态

### 审批策略需要版本快照

企业管理员可能在审批进行中修改策略 如果审批实例每次读取最新规则 同一合同前后步骤会使用不同条件 新方案要求发布策略版本并在创建审批实例时保存快照 已经开始的流程不会被后续配置变更影响

### 履约风险不能等同于自动违约判断

调度器可以根据日期产生到期或逾期风险 但不能自动认定合同违约 系统只创建风险事件并要求负责人确认 延期 升级或关闭 最终处置保持明确的人为责任边界

## 六七 验证和限制

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 范围一致性检查 | 通过 | README 范围文档和实施计划使用相同定位 |
| PDF Inspector 边界检查 | 通过 | 通用 PDF 检查已列入明确不做 |
| 里程碑依赖检查 | 通过 | 审批和履约先于文档解析和模型能力 |
| 代码运行验证 | 未执行 | 本次只调整方案 尚未修改运行时代码 |
| Word 结构检查 | 通过 | 标题 表格 更新编号和不可跨页行已检查 |
| Word 最终视觉渲染 | 通过 | 使用临时解包渲染器逐页检查 不安装系统组件 |

## 六八 下一步

1.  将初始迁移纳入 Alembic 或等价管理并补空库迁移测试

2.  实现 JWT 请求上下文 RBAC 部门数据范围和事务级 RLS

3.  实现 Contract 与 ContractVersion Repository 和创建查询接口

4.  新增 ApprovalPolicy ApprovalInstance 和 ApprovalStep 数据模型

5.  实现审批策略匹配 策略快照 提交审批和个人待办接口

6.  实现审批决定的幂等 乐观锁 审计事件和 Outbox 原子写入

# 七 更新记录 UPD 003

## 七一 更新目标

本次更新执行实施计划的 M0 工程基线 建立后续业务开发必须复用的应用入口 错误协议 请求上下文 数据库迁移 测试环境和持续集成入口

## 七二 方案选择过程

| 决策项 | 候选方案 | 最终选择 | 选择依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁移管理 | 继续使用容器初始化 SQL 或改用 ORM 自动建表 | Alembic 调用已评审 SQL | 保留 RLS 部分索引和 pgvector 等 PostgreSQL 能力 同时获得版本和回滚 |
| 请求上下文 | BaseHTTPMiddleware 或纯 ASGI | 纯 ASGI 加 ContextVar | 避免中间件任务边界造成上下文传播差异 并为 M1 租户身份预留入口 |
| 错误协议 | 各接口自行返回或全局处理 | 全局稳定错误信封 | 统一错误码 消息 请求 ID 和可选详情 方便客户端和审计关联 |
| 数据库启动 | PostgreSQL 初始化目录直接执行建表 SQL | 一次性 migrate 服务 | 迁移版本成为唯一事实来源 API 只在迁移成功后启动 |
| 持续集成 | 塞入上游大型 CI 或单独建立门禁 | 路径过滤的 ContractOps API CI | 缩短反馈时间并避免 ContractOps 检查依赖整个 OpenMAIC 构建 |

## 七三 已完成实现

| 区域 | 实现内容 | 主要文件 |
| --- | --- | --- |
| 应用基线 | 可注入 Settings 的应用工厂 纯 ASGI 请求上下文和请求 ID | main py context py request context py |
| 错误处理 | 领域异常 参数错误 HTTP 错误和未知错误使用同一响应结构 | errors py 和 test errors py |
| 领域规则 | 实现计划书中的合同生命周期和非法迁移拒绝 | domain contract py 和状态机测试 |
| 迁移管理 | Alembic 基线 升级 SQL 回滚 SQL和重复升级回滚验证脚本 | alembic ini migrations 和 verify migrations py |
| 本地编排 | 开发 Compose 使用 migrate 服务 新增隔离测试 Compose | deploy contractops 下两个 Compose 文件 |
| 持续集成 | 加入 Ruff mypy pytest 空库迁移和 Compose 配置检查 | contractops api yml |
| 稳定入口 | 一个命令运行静态检查 类型检查 单测和可选迁移验证 | scripts check py |
| 项目说明 | 同步根说明中的 M0 已完成能力 启动顺序和统一检查命令 | README CONTRACTOPS |

## 七四 关键难点

### 迁移需要兼容 PostgreSQL 专有结构

现有建表语句包含 pgvector HNSW 索引 生成列 延迟外键和动态 RLS 策略 如果立即改写为 ORM 元数据 容易遗漏约束或改变执行语义 本次让 Alembic 管理经过评审的 SQL 文件 后续迁移仍使用明确的升级和回滚脚本

### 运行角色不能承担迁移权限

扩展创建 表结构和 RLS 策略需要高于应用运行角色的权限 因此配置单独的 CONTRACTOPS MIGRATION DATABASE URL Compose 中由短生命周期 migrate 服务使用 常驻 API 继续使用 contractops app

### 请求 ID 必须覆盖错误响应

请求 ID 如果只在正常响应后添加 异常路径会缺少关联标识 本次中间件在 ASGI response start 阶段统一写入响应头 错误处理器从请求状态读取同一个值 因此领域错误 404 和参数错误都能返回相同请求 ID

### 当前机器没有 Docker 和 PostgreSQL

本机无法执行真实 pgvector 数据库的升级回滚循环 因此本次没有把迁移往返写成通过 已新增隔离测试 Compose 和 GitHub Actions 数据库服务 CI 会在空库执行两次升级 回滚到 base 再升级到 head

## 七五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 证据或限制 |
| --- | --- | --- |
| Ruff | 通过 | src tests scripts migrations 全部通过 |
| mypy strict | 通过 | 15 个 Python 源文件无类型错误 |
| pytest | 通过 | 24 项测试通过 覆盖 API 错误 请求上下文和两个状态机 |
| Alembic 版本发现 | 通过 | history 正确识别 20260925 0001 head |
| YAML 解析 | 通过 | 开发 Compose 测试 Compose 和专用 CI 均可解析 |
| Python compileall | 通过 | src tests scripts migrations 可以编译 |
| 真实数据库迁移往返 | 未执行 | 本机无 Docker 和 PostgreSQL 由新增 CI 执行 |
| 测试 Compose 启动 | 未执行 | 本机无 Docker |

## 七六 下一步

1.  在 GitHub Actions 或具备 Docker 的环境确认空库迁移和回滚测试通过

2.  进入 M1 实现 JWT 租户上下文 RBAC 部门数据范围和事务级 RLS 设置

3.  实现 Contract 与 ContractVersion Repository 以及创建 查询和新增版本接口

4.  补充两个租户互相读取和重复请求不产生重复版本的集成测试

# 八 更新记录 UPD 004

## 八一 更新目标

修复 GitHub Actions 中 Lint Typecheck 与 Unit Tests 任务在 Parallel runner self test 步骤立即失败的问题 使上游前端检查能够继续执行并避免 Windows 上传方式再次触发同类错误

## 八二 问题定位

公开 GitHub Actions API 显示运行 36132265036 的任务 108063921078 在第三步返回退出码 126 后续依赖安装 静态检查和单元测试因此全部跳过 本地 Git 索引显示 scripts ci run parallel sh 的模式为 100644 Ubuntu runner 直接执行该文件时没有执行权限

## 八三 方案选择

| 候选方案 | 优点 | 限制 | 决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 将脚本模式改为 100755 | 保留原工作流调用形式 | Windows 或 GitHub API 上传可能再次丢失可执行位 | 不单独采用 |
| 工作流显式使用 Bash | 不依赖文件模式 对不同上传方式稳定 | 要求 Ubuntu runner 提供 Bash | 采用 |
| 在运行前执行 chmod | 可以继续直接运行脚本 | 增加无必要的工作区修改并掩盖调用约束 | 不采用 |

## 八四 实现内容

修改 github workflows ci yml 中三处调用 在 Parallel runner self test 的成功和预期失败分支以及并行质量检查入口前增加 bash 脚本内容和任务并发语义保持不变

## 八五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 证据或限制 |
| --- | --- | --- |
| 失败原因核对 | 通过 | GitHub 检查注释为退出码 126 且失败发生在直接执行脚本的第一步 |
| 成功路径自检 | 通过 | Git Bash 执行两个成功命令并返回零 |
| 预期失败路径 | 通过 | 内部命令退出 7 时并行运行器汇总后返回 1 |
| 工作流差异检查 | 通过 | 三处调用均改为 bash scripts ci run parallel sh |
| GitHub Actions 自检 | 通过 | 运行 36138239412 的 Parallel runner self test 已通过 |
| 完整质量检查 | 发现后续问题 | 脚本权限问题消失 后续 Prettier 检查发现八个既有格式文件 |

## 八六 后续动作

1.  将后续格式修复放入独立阶段分支并创建 PR

2.  观察 PR CI 是否通过完整质量检查

3.  由项目负责人审批后再合并到远端 main

# 九 更新记录 UPD 005

## 九一 更新目标

处理脚本权限修复后继续暴露的 Prettier 失败 同时把阶段交付调整为独立分支和 PR 审批流程 避免后续阶段直接更新远端 main

## 九二 问题定位

GitHub Actions 运行 36138239412 已确认 Parallel runner self test 通过 随后 Prettier 3 8 1 报告 services model gateway 下八个既有 JSON CSS 和无扩展名 README 不符合根仓库格式规则 其余 E2E Render Service Issue Triage 和 Main image 均通过

## 九三 方案选择

| 候选方案 | 优点 | 限制 | 决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 只格式化日志命中的八个文件 | 改动可审查 不改变检查标准 | 会产生较大的纯格式差异 | 采用 |
| 把模型网关目录加入 Prettier ignore | 改动最少 | 隐藏持续存在的格式债并降低门禁覆盖 | 不采用 |
| 关闭或放宽 Prettier 门禁 | CI 可以快速变绿 | 破坏仓库统一质量标准 | 不采用 |

## 九四 实现内容

新建 fix ci prettier gate 阶段分支

使用仓库锁定的 Prettier 3 8 1 仅格式化 CI 日志列出的八个文件

保留现有 Prettier ignore 和检查命令 不降低质量门禁

阶段完成后创建 PR 等待项目负责人审批 再合并到远端 main

## 九五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 证据或限制 |
| --- | --- | --- |
| 原权限故障 | 通过 | GitHub Runner 上 Parallel runner self test 已通过 |
| 完整 Prettier 检查 | 通过 | Prettier 3 8 1 检查整个仓库并返回全部匹配 |
| ContractOps 后端门禁 | 通过 | Ruff mypy strict 和 24 项 pytest 通过 |
| PR CI | 待执行 | 分支提交和 PR 尚待创建 |
| 合并 main | 待审批 | 只有项目负责人批准后执行 |

## 九六 后续动作

1.  提交阶段分支并通过 GitHub API 推送远端分支

2.  创建 PR 并观察全部 Actions 结果

3.  向项目负责人提交 PR 链接和验证证据 等待明确审批

# 十 更新记录 UPD 006

## 十之一 更新目标

修复 PR 质量作业在根仓库 Unit Tests 阶段出现的 ENOENT 错误 让已删除的 OpenMAIC ClawHub 发布工作流不再留下孤立脚本和失效测试

## 十之二 问题定位

PR 运行 36228333475 已通过 Prettier ESLint TypeScript 和 i18n 随后 tests ci check clawhub version test ts 的五个用例尝试读取已经删除的 publish openmaic skill yml 并返回 ENOENT 仓库仍保留两个 ClawHub 发布脚本和两组专用测试 但 ContractOps 不再有对应发布入口

## 十之三 方案选择

| 候选方案 | 优点 | 限制 | 决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恢复 OpenMAIC 发布工作流 | 原测试可以继续运行 | 重新引入与 ContractOps 无关的外部发布行为 | 不采用 |
| 工作流不存在时跳过测试 | 改动较小 | 保留无法从产品入口触发的死代码 | 不采用 |
| 删除发布脚本和专用测试 | 边界一致 消除孤立维护面 | 不再提供上游 ClawHub 发布能力 | 采用 |

## 十之四 实现内容

删除 github scripts check clawhub version mjs

删除 github scripts publish openmaic skill sh

删除 tests ci check clawhub version test ts

删除 tests ci publish openmaic skill test ts

全仓搜索确认没有剩余 ClawHub 发布引用

## 十之五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 证据或限制 |
| --- | --- | --- |
| PR 静态质量门禁 | 通过 | Prettier ESLint TypeScript 和 i18n 已在 GitHub Runner 通过 |
| 失效引用搜索 | 通过 | tests github scripts 和 package json 中无 ClawHub 发布引用 |
| ContractOps 后端门禁 | 通过 | Ruff mypy strict 和 24 项 pytest 通过 |
| PR 根仓库单测 | 待复跑 | 删除孤立测试后由新提交触发 |
| 合并 main | 待审批 | PR 全绿后仍需项目负责人明确批准 |

## 十之六 后续动作

1.  把清理提交追加到现有 fix ci prettier gate PR 分支

2.  等待 PR 的根仓库单测和主镜像构建全部完成

3.  检查全部状态后向项目负责人请求审批 不自动合并

# 十一 更新记录 UPD 007

## 十一之一 更新目标

执行实施计划 M1 多租户与合同台账 建立服务端可信的身份上下文和分层权限控制 实现 Contract 与 ContractVersion 持久化以及创建 查询 新增版本三个接口 并用数据库约束验证租户隔离 幂等重放和版本不可覆盖

## 十一之二 候选方案和选择过程

| 决策项 | 候选方法 | 最终选择 | 选择依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 令牌验证 | 引入完整 OIDC SDK 或使用首方 HS256 | 严格 HS256 解码器 | 当前没有身份提供方 先固定算法 签名 签发方 受众和时间声明 避免伪造客户端租户头 |
| 权限隔离 | 只在 SQL 条件中拼 tenant id | 依赖注入加应用 RBAC 加 FORCE RLS | 应用负责角色和部门语义 数据库负责阻止跨租户漏查 |
| 数据库访问 | 异步 ORM 或同步 SQLAlchemy Core | 同步事务和显式 SQL | 当前业务量和团队规模不需要异步复杂度 显式 SQL 更便于检查锁和 RLS 上下文 |
| 重复请求 | 查询后插入或仅依赖唯一键 | 租户级事务锁加幂等记录 | 并发重试下仍只产生一个资源 且不同载荷复用同一键会返回冲突 |
| 版本不可变 | 只在应用层禁止更新 | 数据库触发器保护核心字段 | 脚本或未来代码绕过服务层时仍不能覆盖历史版本 |

## 十一之三 实现内容

| 区域 | 实现内容 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| 认证上下文 | 校验 JWT 签名 exp nbf iss aud 以及租户 用户 角色 部门和数据范围 | 上下文由服务端令牌生成 不接受客户端租户头 |
| 应用权限 | 经办人和租户管理员可写 审批人 法务 审计角色可按范围读取 | 本人 部门 租户范围与业务角色分开判断 |
| 合同台账 | 实现合同创建和查询 Repository 以及金额 币种 有效期校验 | 合同编号在租户内唯一 |
| 合同版本 | 登记文件元数据 内容哈希 对象键和递增版本号 | 核心字段由触发器禁止覆盖 首版自动设置当前版本 |
| 幂等控制 | 创建合同和新增版本均要求 Idempotency Key | 同键同载荷重放原结果 同键不同载荷返回稳定冲突 |
| 数据库隔离 | 每个事务设置 app tenant id user id 和 data scope | 运行角色不具备 BYPASSRLS CI 使用独立管理员迁移角色 |
| 接口与运行 | 新增三个 v1 合同接口并让 readiness 探测数据库 | 错误返回稳定代码和请求 ID 不暴露数据库细节 |

## 十一之四 问题难点和处理

### 幂等检查存在并发窗口

如果先查询幂等记录再写入 两个同时到达的相同请求都可能看不到记录并各自创建资源 本次按照租户 操作和幂等键计算事务级 advisory lock 串行化同一请求族 随后再读取幂等记录并比较请求哈希

### 应用权限不能替代数据库隔离

部门范围和本人范围属于业务规则 不能全部塞进通用 RLS 但只靠应用查询条件又会留下跨租户泄漏风险 因此采用应用层完成细粒度授权 PostgreSQL FORCE RLS 只承担不可越过的租户边界

### 测试必须使用非超级用户

PostgreSQL 表所有者和超级用户可能绕过 RLS 如果集成测试继续使用迁移管理员会得到虚假的隔离结果 CI 先完成迁移 再创建 NOBYPASSRLS 的 contractops app 角色并授权业务表 Repository 测试只使用该运行角色

### 文件上传与版本登记边界

M1 只登记经过校验的文件元数据和租户前缀对象键 不把对象上传伪装为已完成 MinIO 预签名上传 完成确认和解析任务按照计划保留到 M6

## 十一之五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 证据或限制 |
| --- | --- | --- |
| Ruff 和格式规则 | 通过 | ContractOps API 源码 测试 脚本和迁移检查通过 |
| mypy strict | 通过 | 22 个源码文件无类型错误 |
| 本地 pytest | 通过 | 37 项通过 |
| PostgreSQL 集成测试 | 通过 | PR 2 在 PostgreSQL 16 服务中完成 3 项集成测试 |
| 数据库迁移往返 | 通过 | PR 2 完成空库升级 回滚和再升级 |
| PR 全仓门禁 | 通过 | PR 2 的 7 项检查全部通过并合并到 main |

## 十一之六 遗留风险和下一步

HS256 仅适合当前首方令牌场景 接入企业身份提供方时应迁移到 OIDC JWKS 并补密钥轮换

M1 只实现合同台账写入和版本元数据登记 尚未实现对象上传和内容解析

后续结果：PR 2 的数据库集成测试和迁移往返均通过，M1 已完成并合并。

下一阶段 M2 实现审批策略版本 策略快照 顺序审批和个人待办

# 十二 更新记录 UPD 008

## 十二之一 更新目标

执行实施计划 M2 审批策略和待办。建立可版本化、发布后不可原地修改的审批策略，提交合同时固化策略快照，按照金额等受控条件生成顺序审批步骤，并提供个人待办、领取、批准、驳回、退回修改和转交接口。成功标准包括高金额合同自动进入财务审批、历史实例不受新策略影响，以及并发决策只有一次能够成功。

## 十二之二 候选方案和选择过程

| 决策项 | 候选方法 | 最终选择 | 选择依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 策略版本 | 单行策略原地更新；不可变版本；仅在实例保存步骤 | 不可变发布版本加实例完整快照 | 发布后可审计，旧流程不依赖后来修改，也能重放当时规则 |
| 条件表达 | 任意 Python 或 SQL；通用表达式 DSL；受控字段结构 | 合同类型 部门 金额区间 币种的受控结构 | 避免执行注入和不可解释表达式，首版覆盖企业审批最常用维度 |
| 并发审批 | 长事务悲观锁；只依赖状态；状态版本号加短事务行锁 | expected version 乐观锁加数据库行锁 | 客户端能得到稳定冲突，同一步骤不会被重复决策，同时缩短持锁时间 |
| 条件步骤 | 不生成未命中步骤；生成后标记 SKIPPED | 保存全部模板步骤并显式标记 SKIPPED | 审批轨迹能解释为什么财务步骤出现或被跳过，便于审计 |
| 审批步骤表 | 改造 M0 的 review case approval steps；建立工作流专用表 | 新增 approval workflow steps | 旧表绑定审查案例且角色状态约束不同，独立表避免破坏既有边界和回滚 |
| 事件发布 | 事务提交后直接发消息；写入既有 Outbox | 审批启动和决策与业务状态同事务写 Outbox | 避免业务提交成功但事件发送失败，后续 Worker 可可靠消费 |

## 十二之三 实现内容

| 区域 | 实现内容 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| 领域模型 | ApprovalPolicy ApprovalInstance ApprovalStep 及策略条件 步骤模板和决策枚举 | 条件只读取合同受控字段，步骤仅按顺序激活 |
| 策略版本 | 同一 policy key 使用事务级锁串行创建并自动递增版本，草稿发布后由数据库触发器禁止更新或删除 | 发布时不允许夹带修改策略正文 |
| 策略快照 | 审批实例保存策略编号 版本 条件和步骤的 JSON 快照 | 后来发布新版本时历史实例继续使用原快照 |
| 工作流 | 合同提交 策略匹配 条件跳过 顺序激活 领取 决策 退回和转交 | 合同状态和审批实例状态在同一事务内推进 |
| 任务与权限 | 新增法务 财务 业务审批角色，个人待办按角色 指派人和数据范围筛选 | 领取和决策再次校验任务角色 指派关系和租户范围 |
| 并发与幂等 | 写操作使用 Idempotency Key，步骤动作使用 expected version | 相同请求安全重放，过期版本返回稳定的 approval step conflict |
| 接口 | 策略创建发布 合同提交 实例查询 待办查询 步骤领取 决策和转交共八个接口 | 返回稳定错误码和 X Idempotent Replay 标记 |
| 数据库 | 新增三张审批工作流表 索引 外键 RLS 不可变触发器和可回滚迁移 | 运行角色继续使用 FORCE RLS，迁移角色与运行角色分离 |
| 退回重提 | 退回修改或驳回后必须新增不可变合同版本 新版本自动成为当前版本并恢复草稿 | 旧审批文件不能被直接再次提交，审批实例始终绑定明确版本 |

## 十二之四 问题难点和处理

### 策略更新不能改变运行中的审批

如果审批实例每一步都查询当前策略，管理员发布新规则后，已经完成一半的流程可能突然增加、删除或改变审批人。实现中在提交事务内选择当时最新发布版本并保存完整快照；实例和策略版本都保留外键，执行轨迹以快照为事实来源。

### 条件跳过与顺序激活必须同时可解释

直接不生成未命中步骤虽然简单，却无法证明财务步骤为何没有执行。当前实现按模板生成全部步骤，未命中条件标记 SKIPPED，只把第一个适用步骤设为 READY，其余适用步骤保持 PENDING；批准后只激活下一条 PENDING，最终没有待处理步骤时才批准合同。

### 幂等不能替代并发状态控制

不同客户端可以使用不同幂等键同时审批同一步骤，仅靠幂等记录仍可能产生双决策。因此步骤表增加state version，动作提交客户端看到的版本，并在短事务行锁内用状态、指派人和版本共同作为更新条件；先成功者推进版本，后来者得到 409 冲突。

### 旧审查步骤表与业务审批职责冲突

M0 已有 approval steps 绑定 review case，并使用 LEGAL FINANCE BUSINESS 角色标签；M2 的合同审批实例有不同外键、状态和并发语义。强行复用会引入大量可空字段和互斥约束，因此新增工作流专用步骤表，保留旧表给后续 AI 审查案例使用。

### 转交目标缺少企业目录校验

当前仓库没有用户目录服务，因而只校验目标不是当前审批人并保留 transferred by 与转交说明。目标人员是否在租户内、是否具备岗位角色，需要接入企业身份目录后补齐，不能在本阶段伪造成功校验。

## 十二之五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 证据或限制 |
| --- | --- | --- |
| Ruff | 通过 | 审批源代码 测试 迁移和脚本无规则错误 |
| mypy strict | 通过 | 26 个源代码文件无类型错误 |
| 本地 pytest | 通过 | 40 项通过，包括金额条件匹配和条件跳过领域测试 |
| PostgreSQL 集成测试 | 通过 | PR 3 在 PostgreSQL 16 服务中完成 M1 和 M2 共 6 项集成测试 |
| M2 数据库验收 | 通过 | PR 3 验证高金额财务步骤 策略不可变 快照隔离和过期并发冲突 |
| 数据库迁移往返 | 通过 | PR 3 完成空库升级 回滚和再升级 |
| 全仓质量门禁 | 通过 | PR 3 的 7 项 GitHub Actions 检查全部通过 |
| Word 视觉检查 | 通过 | 官方 LibreOffice 临时运行时渲染 28 页并逐页检查 无溢出或遮挡 |

## 十二之六 遗留风险和下一步

转交目标尚未接入企业用户目录，无法验证目标人员所属租户和岗位角色。

条件模型暂不包含风险标签；风险标签将在 M4 规则与模型审查产出稳定后纳入策略匹配。

当前通过创建同一 policy key 的新草稿形成下一版本，尚未提供草稿编辑接口。

后续结果：PR 3 的 PostgreSQL 集成、迁移往返和全部 7 项质量检查均已通过，M2 已具备人工审批合并条件。

下一阶段 M3 将实现可靠事件与通知链路，包括 Outbox 发布器、Redis Streams、消费者幂等、重试退避、死信队列和可观测指标。

# 十三 更新记录 UPD 009

## 十三之一 更新目标

执行实施计划 M3 可靠事件与通知。把 M2 已经原子写入数据库的审批事件可靠发布到 Redis Streams，建立可恢复的消费者、通知幂等、有限重试、死信查询与人工重放，并提供日志和 Webhook 两类适配器。成功标准是事务回滚不留下事件、重复投递不产生第二次本地通知、Worker 租约过期后可以接管，以及失败超过预算后能够被租户管理员查询和重放。

## 十三之二 候选方案和选择过程

| 决策项 | 候选方法 | 最终选择 | 选择依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消息基础设施 | Kafka；Celery；Redis Streams Consumer Group | Redis Streams Consumer Group | 现有部署已经包含 Redis，消费组、Pending Entry List 和 XAUTOCLAIM 足以覆盖首版吞吐与崩溃接管，避免引入 Kafka 运维成本 |
| 数据库到消息的一致性 | 事务提交后直接发送；数据库触发器联网；Transactional Outbox | 数据库事务写 Outbox，独立发布器租约领取 | 业务状态和事件意图同事务提交；Redis 暂停时事件仍保留，发布失败可以重试或进入死信 |
| 重复投递控制 | 依赖 Redis 消息 ID；内存去重；持久化投递唯一键 | 租户、事件、渠道和目标组成数据库唯一键 | 服务重启后幂等状态仍存在，并能区分日志和不同 Webhook 目标的投递结果 |
| Worker 崩溃恢复 | 删除 Pending 消息；固定消费者；Redis 接管加数据库租约 | XAUTOCLAIM 加发布和投递租约 | Redis 恢复未确认消息，数据库租约避免同一副作用被两个 Worker 同时执行 |
| 死信管理 | 只写 Redis 死信流；只记录日志；数据库死信表和管理接口 | 数据库死信表、租户查询和人工重放 | 失败证据与业务租户、事件和投递记录保持关系，可由 RLS 隔离并留下重放审计 |
| 跨租户后台权限 | 复用管理员账号；逐租户启动 Worker；专用 BYPASSRLS 角色 | 专用 contractops worker 角色和事件表最小授权 | 一个 Worker 可以处理所有租户，但不获得迁移、合同正文或审批表写权限 |

## 十三之三 实现内容

| 区域 | 实现内容 | 关键边界 |
| --- | --- | --- |
| Outbox 发布器 | 使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED 批量领取，记录发布租约、次数、下次尝试时间、Redis 消息 ID 和最终失败 | 只有 Redis XADD 成功后才写 published at；发布器崩溃后租约到期可再次领取 |
| Redis Streams | 建立固定 Stream 与 Consumer Group，读取新消息前先使用 XAUTOCLAIM 接管超时 Pending 消息 | 消息只携带事件 ID 和最小路由字段，完整事件从 PostgreSQL 读取 |
| 通知幂等 | 新增 notification deliveries，按事件、渠道和目标唯一，使用投递租约和状态机控制重试 | 重复 Stream 消息遇到 DELIVERED 或 DEAD 记录时直接确认，不再次调用适配器 |
| 重试与死信 | 发布和投递使用有上限的指数退避；耗尽预算后写 event dead letters | 死信保存最小事件快照和截断错误，不保存令牌或合同正文 |
| 通知适配器 | 日志适配器只写事件元数据；Webhook 发送 JSON 信封、稳定幂等键和可选 HMAC SHA256 签名 | Webhook 地址来自可信部署配置，数据库只保存地址摘要，避免在死信和接口中泄漏带密钥 URL |
| 管理接口 | 新增死信列表和重放两个 v1 接口，仅租户管理员可调用 | 重放在同一事务内重置失败项、重新打开 Outbox、关闭死信并写审计事件，不能跨租户操作 |
| 部署与权限 | 新增 contract worker 服务、Redis 依赖、专用数据库连接和可调批次租约配置 | API 角色继续 FORCE RLS；Worker 使用 BYPASSRLS 但只授权事件链路所需表 |

## 十三之四 问题难点和处理

### 数据库提交和 Redis 发布无法组成同一事务

如果在业务事务提交前发送消息，事务随后回滚会产生幽灵通知；如果提交后直接发送，进程崩溃又会丢事件。本次把事件意图与审批状态同事务写入 Outbox，由独立发布器异步发送。这样故障会转化为可重试的积压，而不是无法追踪的数据不一致。

### 发布器在 XADD 成功后写回数据库前崩溃

该窗口会让同一 Outbox 事件再次进入 Stream，因此系统明确采用至少一次投递，而不是宣称消息只出现一次。消费者以数据库投递唯一键判断是否已经完成；重复消息仍会被确认，但不会再次执行已完成的本地通知。

### Webhook 成功后本地进程崩溃仍可能造成远端重复

网络副作用不存在完全可靠的跨系统恰好一次语义。Webhook 请求使用基于 event id 的稳定 Idempotency Key，要求接收方按该键去重；ContractOps 自身保存投递状态和有限重试，但不把这个不可消除的窗口写成绝对保证。

### 跨租户 Worker 与 RLS 权限边界冲突

普通 API 角色受到 FORCE RLS 保护，无法在未知租户时扫描全局 Outbox；复用迁移管理员又会扩大风险。因此新增独立 BYPASSRLS Worker 角色，只授予 Outbox、通知投递和死信表的必要读写权限，管理接口仍使用租户上下文和 RLS。

### Redis Pending 消息和数据库投递租约必须协同

只依靠 Consumer Group 会让正在处理的消息长期挂在原消费者名下，只依靠数据库租约又无法发现 Redis Pending 消息。消费者先 XAUTOCLAIM 超时消息，再通过数据库租约决定是否可以执行副作用；任一租约尚未到期时都不确认消息。

### 人工重放必须重新建立消息触达路径

投递达到死信时原 Redis 消息已经被确认，只重置通知投递记录不会再触发消费。人工重放因此在同一事务内把目标投递恢复为 RETRY WAIT，并把对应 Outbox 重新置为待发布，由发布器产生新的 Stream 消息；已经 DELIVERED 的其他渠道仍由持久幂等记录跳过。

### 通知链路容易泄漏合同内容和 Webhook 密钥

事件信封只允许最小 payload，日志适配器不记录 payload，数据库使用 Webhook 地址摘要作为目标标识，错误消息统一截断。合同正文、访问令牌和完整签名密钥不进入日志或死信。

## 十三之五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 证据或限制 |
| --- | --- | --- |
| Ruff | 通过 | 事件源码、测试、迁移和脚本无规则错误 |
| mypy strict | 通过 | 33 个源码文件无类型错误 |
| 本地 pytest | 通过 | 44 项通过；本机没有 Docker、PostgreSQL 和 Redis，9 项基础设施测试按条件跳过 |
| Worker 单元验收 | 通过 | 覆盖发布成功后标记、重复消息去重、繁忙租约保留 Pending 和耗尽重试后确认死信 |
| OpenAPI 契约 | 通过 | 死信查询与人工重放两个管理路径已生成 |
| PostgreSQL 与 Redis 集成 | 通过 | PR 4 已通过事务回滚、投递唯一键、死信重放、Consumer Group 接管和确认测试 |
| 数据库迁移往返 | 通过 | PR 4 完成空库升级、回滚和再升级 |
| PR 全仓门禁 | 通过 | PR 4 的 GitHub Actions 检查全部通过 |
| Word 视觉检查 | 通过 | 使用文档运行时渲染全部页面并逐页检查 |

## 十三之六 遗留风险和下一步

Webhook 接收方必须遵守 Idempotency Key 去重契约，否则极端崩溃窗口仍可能产生远端重复副作用。

Worker 角色具有 BYPASSRLS，生产部署必须使用独立凭据、网络隔离和事件表最小授权，不能复用迁移管理员。

Redis Stream 尚未设置明确的最大长度和归档策略；完成容量压测后需要确定保留周期与修剪水位。

M3 只消费审批事件，履约到期扫描、风险升级和提醒规则在 M4 实现。

基础设施集成与迁移往返必须在 PR CI 通过后，才能把 M3 标记为最终完成。

# 十四 更新记录 UPD010

## 十四之一 更新目标

本阶段完成 M4 履约与风险事件闭环：合同审批通过后可显式生效，登记履约义务；独立调度进程以数据库租约批量领取到期任务，生成可追踪的风险事件与幂等提醒；合同终止时在同一事务内取消后续义务和风险，避免继续发送通知。

## 十四之二 候选方案和选择过程

| 决策点 | 候选方案 | 最终选择 | 选择依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到期任务领取 | 全表轮询；Redis 延时队列；PostgreSQL 租约 | `FOR UPDATE SKIP LOCKED` + 有时限租约 | 数据库保存任务真相，进程重启可恢复；多实例并发领取不相互阻塞。 |
| 风险状态模型 | 覆盖当前状态；全量追加事件；活跃事件聚合 | 按义务与风险类型聚合活跃 RiskEvent | 保留发生次数、严重度升级和人工动作版本，控制事件数量。 |
| 提醒去重 | 进程内集合；Redis SET；数据库唯一约束 | 数据库唯一键 `(tenant, obligation, type, scheduled_at)` | 跨重启、跨实例仍能保证同一提醒只入库一次。 |
| 合同终止 | 仅由调度器遇到后跳过；API 事务内批量取消 | 终止事务内取消义务并关闭活跃风险 | 不依赖未来某次扫描，终止响应完成后立即满足业务不变量。 |
| 服务边界 | 合并进事件 Worker；独立 Scheduler | 独立 `contractops-scheduler` 进程 | 隔离事件投递与到期扫描的节奏、容量和故障域。 |

## 十四之三 实现内容

| 范围 | 完成内容 | 后端服务化价值 |
| --- | --- | --- |
| 领域模型 | 新增义务类型、履约状态、风险类型、严重度、处置动作与状态迁移规则。 | 将履约判断从接口分支收敛为可单测的领域规则。 |
| 业务 API | 合同生效、义务登记/完成、风险列表与确认/延期/解决、合同终止。 | 覆盖合同从审批到履约闭环的最小服务接口。 |
| 持久化 | 新增 obligations、risk_events、obligation_reminders 表，带租户隔离、乐观锁、审计和 Outbox。 | 业务写入、审计与下游通知在同一事务中提交。 |
| 调度服务 | 批量领取到期义务、租约续期边界、风险评估、提醒生成与下一次执行时间更新。 | 支持多副本竞争消费、崩溃重领和积压恢复。 |
| 风险处理 | 逾期严重度升级、确认、延期、解决；延期期间暂停重复提醒。 | 既能自动发现风险，也保留人工风控决策边界。 |
| 终止一致性 | 终止合同时原子取消计划中/活跃/逾期义务，并解决相关活跃风险。 | 保证终止合同不再产生后续提醒。 |
| 部署与测试 | Compose 增加 scheduler 服务；补充领域测试、迁移检查和 PostgreSQL 集成验收。 | 形成可独立部署、扩容和监控的后台服务。 |

## 十四之四 问题难点和处理

租约与消息幂等是两层问题：租约避免同一时刻重复执行，数据库唯一键负责处理进程崩溃、租约过期后的再次执行。

提醒去重必须使用确定性计划时间，不能使用每次扫描的当前时间，否则唯一键无法命中同一次业务提醒。

代码复核时发现“风险延期”若只保存延期时间仍会继续提醒；已在调度查询和处理逻辑中同时阻断延期窗口内的提醒。

合同终止不能依赖调度器下一轮观察；采用 API 事务内批量取消义务与关闭风险，建立立即生效的不变量。

调度进程需跨租户扫描，使用受限 worker 角色和明确表级授权；其 BYPASSRLS 权限被记录为需持续审计的生产风险。

原审批流程缺少 approved 到 active 的公共入口；新增显式合同生效命令，避免履约模块绕过合同状态机。

## 十四之五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ruff | 通过 | 新增和既有 Python 代码无格式与静态规则问题。 |
| mypy strict | 通过 | 38 个源文件类型检查无错误。 |
| pytest | 48 passed，10 skipped | 本地缺少 PostgreSQL/Redis 时仅跳过基础设施集成用例。 |
| 项目检查脚本 | 通过 | 配置、迁移清单、Compose 与仓库约束检查通过。 |
| PostgreSQL 迁移与验收 | 待远程 CI | 网络恢复后由 PR 环境执行升级/降级及完整集成场景。 |
| Word 渲染 | 通过 | 使用文档运行时渲染 35 页并逐页检查；标题、表格、分页和页眉版本无溢出或遮挡。 |

## 十四之六 遗留风险和下一步

M3 与 M4 已分别通过 PR 4、PR 5 的全部 7 项检查并自动合并到 main；M5 在上游验收结果基础上进入独立 PR 验收。

0005 迁移已由 PR 5 验证空库升级、重复升级、降级到 base、再次升级与 PostgreSQL 集成；原表演进方案成为后续迁移的基线。

生产部署需要统一 UTC 时钟并监控租约积压、最老到期时间和抢占失败率。

当前风险阈值仍由领域默认值托底；M5 已补齐审计与可观测性，租户级策略版本配置留待后续增强。

# 十五 更新记录 UPD011

## 十五之一 更新目标

完成 M5 审计与可观测性闭环：让一次审批请求从 API、数据库事务、Outbox 发布、Worker 消费到通知结果共享 request_id 与 trace_id；将操作、业务和安全事件写入只追加审计表；为 API、Worker 与 Scheduler 提供结构化日志、OpenTelemetry 链路和 Prometheus 指标，并提供审计检索、失败任务查询及可执行告警规则。

## 十五之二 候选方案和选择过程

| 决策点 | 候选方案 | 最终选择 | 选择依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端到端关联 | 只记录日志；仅使用分布式追踪；日志、追踪和持久化审计分层 | request_id + trace_id 贯穿业务记录、Outbox 与通知审计 | 日志可能轮转，追踪可能采样；关键审批证据必须在租户数据库中可长期检索。 |
| 审计完整性 | 应用层约定不修改；数据库只追加约束 | audit_events UPDATE/DELETE 触发器拒绝变更 | 即使未来脚本或新代码绕过服务层，也不能静默篡改历史证据。 |
| 指标暴露 | 只有 API /metrics；多进程共享目录；每个进程独立端点 | API、Worker、Scheduler 分别暴露指标端点 | 进程模型清晰，无共享文件锁和容器卷耦合，Prometheus 可分别判断故障域。 |
| 日志安全 | 序列化全部 extra；禁止若干敏感字段；固定允许字段 | 允许列表 JSON Formatter | 新增字段默认不进入日志，避免合同正文、令牌、事件载荷和 Webhook 密钥意外泄漏。 |
| 监控技术栈 | 绑定商业 APM；自建专有协议；开放标准组件 | OpenTelemetry + Prometheus + Grafana | 保留供应商中立性，本地可复现，后续可替换追踪后端而不改业务代码。 |

## 十五之三 实现内容

| 范围 | 完成内容 | 后端服务化价值 |
| --- | --- | --- |
| 审计模型与迁移 | 0006 迁移为 audit_events 增加 OPERATION/BUSINESS/SECURITY 分类、查询索引和只追加触发器。 | 建立可回滚、可索引、不可静默篡改的企业审计账本。 |
| 业务链路关联 | 审批与履约事务同时写入 request_id、trace_id、Outbox 和业务审计；发布及通知写操作审计。 | 使用同一标识重建 API→DB→Outbox→Worker→通知全链路。 |
| 管理查询 | 新增审计事件筛选接口与管理员运行失败聚合接口，限制 AUDITOR/TENANT_ADMIN 角色。 | 审计人员无需读取服务日志即可定位业务决定和运行故障。 |
| 日志与追踪 | 中间件生成关联头；API、Worker、Scheduler 建立 OpenTelemetry Span；日志采用固定字段 JSON。 | 统一跨进程诊断语义，并将敏感数据排除在默认日志之外。 |
| 指标与告警 | API、Worker、Scheduler 分别暴露 Prometheus 指标；新增 5xx、Worker、Scheduler、安全拒绝告警。 | 把关键失败转成可抓取、可计算和可告警的运行信号。 |
| 本地可观测栈 | Compose 增加可选 Prometheus、OpenTelemetry Collector 与 Grafana profile。 | 保持默认开发栈轻量，同时提供企业部署演示入口。 |
| 测试与文档 | 补充审计授权、追踪头、指标、日志脱敏、数据库关联和审计防篡改测试；同步服务说明。 | 验收覆盖正确性、安全性和可运维性，而不只验证接口返回。 |

## 十五之四 问题难点和处理

追踪系统不能替代审计账本：Span 可能被采样或过期，因此审批决定、事件发布和通知结果仍写入租户隔离的数据库审计表，trace_id 只作为关联键。

Worker 与 Scheduler 是独立进程，API 的 /metrics 看不到其他进程内存中的计数；改为每个进程独立暴露端点，再由 Prometheus 分目标抓取。

通用 JSON 日志若自动序列化附加字段，会在未来改动中泄漏合同正文或授权令牌；采用固定允许列表，并以自动化测试证明敏感 extra 被丢弃。

安全审计写入发生在响应结束阶段；审计存储故障不能覆盖原始 401/403 响应，因此捕获写入异常并只记录安全元数据。

数据库审计防篡改需要兼顾 Worker 跨租户写入；Worker 仅获得 INSERT 权限，读取仍由租户 RLS 与管理接口控制。

Prometheus 计数器位于短生命周期进程内，进程重启会归零；告警使用时间窗口增量，生产环境仍需配置持久化 Prometheus 和重启指标。

## 十五之五 验证结果

| 验证项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ruff 代码规范 | 通过 | contract-api 源码、脚本和测试无规范错误。 |
| mypy 严格类型检查 | 通过 | 43 个源文件通过 strict 配置。 |
| pytest | 通过 | 51 项测试通过；10 项依赖 PostgreSQL/Redis 的集成测试因本机无服务跳过。 |
| 日志敏感信息测试 | 通过 | Authorization 与 contract_text 附加字段不会进入结构化日志。 |
| YAML 配置解析 | 通过 | Compose、Prometheus、告警和 Collector 配置均可解析。 |
| PostgreSQL/Compose 与 PR CI | 待远程 CI | 本机未安装 Docker；网络与 GitHub 认证恢复后执行完整集成门禁并自动合并。 |
| Word 视觉渲染 | 通过 | 使用临时文档运行时渲染 40 页并逐页检查；修复表格跨页拆行后，无溢出、遮挡或孤立碎片。 |
| 上游 M4 迁移验收 | 通过 | PR 5 的 7 项检查全部通过并合并；M5 同步原表演进与 RLS 策略替换修复。 |

## 十五之六 遗留风险和下一步

本机没有 Docker/PostgreSQL/Redis，0006 迁移往返、跨进程关联和告警规则加载必须以远程 CI 为最终证据。

OpenTelemetry Collector 当前使用 debug exporter，只适合本地验收；生产环境需接入 Tempo、Jaeger 或企业 APM，并配置采样、保留和访问控制。

审计表持续增长会增加索引和备份成本；M7 压测后确定分区、归档、法定保留期和删除审批流程。

指标端点不应直接暴露到公网；生产入口需由内网、网络策略或认证代理限制。

下一阶段 M6 实现合同文件上传、异步解析、Chunk 与可选智能适配器，继续坚持模型不可阻塞核心审批与履约闭环。

# 十六 当前决策记录

| 编号 | 决策 | 原因 | 重新评估条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR 001 | 主线改为 ContractOps | 缩小范围并提高后端实现深度 | 合同场景缺少可用数据或无法形成闭环 |
| ADR 002 | 模块化单体加 Worker | 保留领域事务并隔离长任务 | 检索或调度需要独立扩容 |
| ADR 003 | PostgreSQL 加 pgvector | 一个系统完成事务 全文和向量存储 | 规模或中文召回达到明确瓶颈 |
| ADR 004 | Redis Streams 作为首版队列 | 本地成本低 支持消费组和消息重领 | 需要长期回放或更高吞吐 |
| ADR 005 | 应用权限加 PostgreSQL RLS | 防止查询条件遗漏导致跨租户读取 | 不能删除 只允许调整实现 |
| ADR 006 | 关键法律和审批决定由人完成 | 模型输出存在错误和法律责任边界 | 不能删除 |
| ADR 007 | 主线改为审批与履约风控 | 避免退化为 PDF 检查工具并突出企业后端能力 | 审批或履约场景无法形成可运行闭环 |
| ADR 008 | 审批实例保存策略快照 | 避免流程中途因策略变更产生不一致 | 只允许优化快照存储方式 |
| ADR 009 | Alembic 管理数据库版本 | 让升级 回滚和部署顺序可以复现 | 不能退回容器初始化目录直接建业务表 |
| ADR 010 | 统一错误信封和请求上下文 | 客户端和审计可以依靠稳定错误码和请求 ID | 只允许兼容性扩展 |
| ADR 011 | CI Shell 脚本由 Bash 显式调用 | 避免 Windows 和 API 上传丢失可执行位 | 只有上传链路稳定保留 100755 时才评估简化 |
| ADR 012 | 阶段成果使用独立分支和 PR 审批 | 让 main 只接收经过检查和人工批准的变更 | 只有项目负责人明确调整交付流程时变更 |
| ADR 013 | 移除 ClawHub 发布子系统 | ContractOps 不发布 OpenMAIC skill 且工作流已经删除 | 只有产品重新承担上游 skill 发布职责时重建 |
| ADR 014 | JWT 上下文加应用 RBAC 加 FORCE RLS | 把身份 业务权限和租户数据边界分层实现 | 接入企业 OIDC 时替换令牌验证层 保留权限和 RLS 边界 |
| ADR 015 | 事务锁加持久化幂等记录 | 消除并发请求的检查写入窗口并支持安全重放 | 吞吐压测证明锁粒度成为瓶颈时优化哈希或分区 |
| ADR 016 | 合同版本核心字段数据库级不可变 | 防止绕过应用层覆盖审计历史 | 只允许追加新的可变处理状态字段 |
| ADR 017 | 发布策略不可变且审批实例保存完整快照 | 防止规则更新改变运行中流程并保留可审计证据 | 只允许优化快照格式 不允许改为运行时读取当前策略 |
| ADR 018 | 审批条件使用受控字段结构 | 降低表达式注入和不可解释规则风险并覆盖首版核心场景 | 受控字段不足且有安全沙箱与版本治理方案时再引入 DSL |
| ADR 019 | 步骤状态版本号加短事务行锁 | 确保并发领取和决策只有一次成功并返回稳定冲突 | 性能测试证明单行争用成为瓶颈时评估任务分片 |
| ADR 020 | 业务审批使用独立工作流步骤表 | 避免与绑定 review case 的旧审批步骤混合不同状态和外键语义 | 后续统一领域模型时必须先给出兼容迁移和审计保留方案 |
| ADR 021 | 事件链路采用 Transactional Outbox 和至少一次投递 | 数据库和 Redis 无法共享事务，优先保证事件不丢并通过消费者幂等吸收重复 | 只有引入可验证的事务消息基础设施时重新评估 |
| ADR 022 | Redis Streams Consumer Group 承担首版事件总线 | 复用现有 Redis 并获得 Pending 消息接管能力，适合当前规模 | 吞吐、保留周期或多订阅者需求达到明确瓶颈时评估 Kafka |
| ADR 023 | 通知幂等状态和处理租约持久化到 PostgreSQL | 服务重启后仍能识别已完成副作用，并协调多个 Worker | 数据库写放大成为瓶颈且有等价持久幂等方案时调整 |
| ADR 024 | 跨租户事件 Worker 使用受限 BYPASSRLS 专用角色 | 允许扫描全局 Outbox，同时避免复用迁移管理员和业务表权限 | 引入按租户分片 Worker 后重新评估是否取消 BYPASSRLS |
| ADR 025 | 死信保存在 PostgreSQL 并由租户管理员人工重放 | 失败记录与租户和事件保持关系，可受 RLS 隔离并记录重放审计 | 死信规模需要独立归档服务时迁移存储 |
| ADR 026 | 到期任务采用 PostgreSQL 租约与 SKIP LOCKED | 接受数据库扫描成本，换取持久恢复和多实例安全领取 | 义务规模或扫描延迟超过单库容量时重新评估 |
| ADR 027 | 提醒由数据库业务唯一键去重 | 去重必须跨进程、跨重启，不能依赖本地缓存 | 提醒需要撤销、重排或多渠道独立版本时重新评估 |
| ADR 028 | 风险事件自动发现、人工确认处置 | 自动化负责发现和升级，不代替法务作最终风险判断 | 风险策略经治理后允许全自动处置时重新评估 |
| ADR 029 | 合同终止事务内取消后续履约 | 将“不再提醒”固化为写入后立即成立的业务不变量 | 终止流程拆分为外部编排或 Saga 时重新评估 |
| ADR 030 | 履约调度独立部署 | 与事件投递分离节奏、容量和故障域，便于单独扩容 | 统一任务平台可提供同等租约与可观测能力时重新评估 |
| ADR 031 | request_id 与 trace_id 贯穿 API、Outbox、Worker 和通知 | 支持按一次请求还原业务决定与异步副作用 | 更换追踪协议时必须保留持久化关联字段 |
| ADR 032 | 审计事件在数据库层只追加 | 阻止服务层之外的脚本或未来代码静默篡改历史证据 | 法定删除要求只能通过独立归档和审批流程实现 |
| ADR 033 | 结构化日志采用固定字段允许列表 | 新字段默认不输出，降低合同正文、令牌和载荷泄漏风险 | 只有完成安全评审和脱敏测试后才能扩展允许列表 |
| ADR 034 | API、Worker 与 Scheduler 独立暴露 Prometheus 指标 | 进程隔离明确且无需共享目录，便于按故障域告警 | 统一运行时或采用受控多进程指标方案时重新评估 |
| ADR 035 | OpenTelemetry 作为供应商中立的追踪协议 | 业务代码不绑定单一 APM，Collector 后端可按环境替换 | 目标平台无法稳定接收 OTLP 时提供兼容适配器 |

# 十七 风险登记

| 风险 | 影响 | 当前控制 | 后续验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批策略配置错误 | 错误人员审批或必要步骤被跳过 | 受控条件 策略发布和实例快照 | 策略模拟测试和高金额样本回放 |
| 模型生成无依据风险 | 错误提示或遗漏关键条款 | 模型只生成草稿并保存版本 页码和原文 | 建立引用准确率和风险召回评测集 |
| 跨租户数据泄露 | 合同和商业信息外泄 | 独立应用角色 FORCE RLS 对象键带租户 | 集成测试和恶意越权测试 |
| 恶意合同内容 | Prompt 注入或解析器攻击 | 模型不执行合同内指令 工具默认关闭 | 恶意样本和文件沙箱测试 |
| 重复任务和提醒 | 重复审查 重复通知 | 幂等表 Outbox 唯一键设计 | Worker 崩溃和重复投递测试 |
| 解析定位错误 | 引用页码不准确 | 保存版本 Chunk 页码和 parser version | 人工标注样本比对 |
| 合同修订覆盖历史 | 审计链丢失 | 版本不可变 驳回后创建新版本 | 版本 Diff 和回滚测试 |
| 迁移权限泄露给运行服务 | 应用漏洞可能修改结构或绕过隔离 | 迁移 URL 与运行 URL 分离 migrate 服务短期运行 | CI 检查运行角色权限和生产密钥配置 |
| 跨平台文件模式丢失 | Linux CI 脚本在任务开始时退出 126 | 工作流显式使用 Bash 调用脚本 | 每次迁移上传方式后观察 CI 自检 |
| 上游格式债阻断阶段交付 | 业务代码通过但根仓库质量门禁失败 | 按日志修复具体文件 不扩大忽略范围 | PR 中运行完整 Prettier 和现有 CI |
| 删除入口后遗留测试和脚本 | 后续单测读取不存在文件或死代码持续维护 | 删除功能时同步清理脚本 测试和引用 | PR 完整单测和全仓引用搜索 |
| JWT 共享密钥泄漏或无法轮换 | 攻击者可以伪造租户和角色声明 | 严格校验签发方 受众 时间和算法 示例密钥仅用于本地 | 接入 OIDC JWKS 密钥轮换和安全存储 |
| RLS 测试使用高权限角色 | 隔离缺陷被测试环境掩盖 | CI 单独建立 NOBYPASSRLS 运行角色 | 持续验证跨租户读取和角色属性 |
| 幂等锁热点 | 少量键被高频重试时增加事务等待 | 锁粒度包含租户 操作和幂等键 | 压测锁等待并设置请求超时 |
| 转交到错误人员 | 合同审批停滞或越权人员看到待办 | 只有当前领取人可转交并记录转交人 目标和说明 | 接入企业目录后校验租户成员 岗位角色和在职状态 |
| 策略条件遗漏业务维度 | 合同选择到过宽或过窄的审批链 | 受控字段 优先级 不可变发布和策略快照 | 增加策略模拟接口与样本回放后再扩展风险标签 |
| 热点审批步骤并发争用 | 大量领取或决策请求返回冲突 | 短事务行锁 expected version 和稳定 409 错误 | 压测冲突率 锁等待和端到端延迟 |
| Webhook 远端重复副作用 | 接收系统可能重复发信或创建任务 | 稳定 Idempotency Key、本地投递唯一键和有限重试 | 使用故障注入覆盖发送成功后进程退出，并验证接收方去重 |
| Worker BYPASSRLS 凭据泄漏 | 攻击者可跨租户读取事件元数据或篡改投递状态 | 独立角色、事件表最小授权、不授予合同和迁移权限 | 生产密钥轮换、网络策略和权限回归测试 |
| Redis Stream 无界增长 | 内存和持久化文件持续膨胀 | 当前事件只保存最小路由字段 | M7 压测后确定 MAXLEN、保留周期和归档策略 |
| 节点时钟偏差 | 到期判断偏移或租约提前失效，产生延迟或重复处理 | 统一 UTC/NTP；监控租约争抢和重复率；数据库时间优先 | 故障注入验证时钟偏差与租约恢复 |
| 固定风险阈值不适配租户 | 合同可能过早或过晚进入高风险状态 | M5 设计租户级策略版本与变更审计，领域默认值兜底 | 使用多类合同样本回放评估阈值 |
| Scheduler BYPASSRLS 凭据泄漏 | 攻击者可跨租户读取履约与风险元数据 | 独立账号、最小表授权、网络隔离、SQL 审计和密钥轮换 | 权限回归测试与生产凭据轮换演练 |
| 长时间停机后的到期积压 | 恢复时形成提醒洪峰并挤压在线数据库 | 批次上限、退避、积压水位告警和按租户公平调度 | M7 压测停机恢复与积压排空时间 |
| 审计表无界增长 | 索引、备份和查询成本持续上升 | 按租户与时间建立索引，管理查询强制限制返回数量 | M7 压测后制定分区、归档和法定保留策略 |
| 遥测标签基数失控 | Prometheus 内存与查询成本异常增长 | 指标只使用路由模板、状态和有限结果标签，不使用租户或资源 ID | 压测检查时序数量并设置采集端限制 |
| OTLP 出口不可用 | Span 堆积、丢弃或后台导出告警 | 出口可选，批处理与业务事务解耦，不阻塞核心请求 | 故障注入验证 Collector 断连时延迟与内存边界 |
| 指标端点被公网访问 | 泄漏内部路由、故障趋势和运行容量 | Compose 仅供本地；生产由内网和网络策略限制 | 部署验收检查入口路由与未授权访问 |
| 增量迁移重复定义基础表 | 空库从 0001 升级到 0005 时重复创建表或策略，发布被阻断 | 采用原地字段演进、数据映射、命名约束、RLS 策略替换和对称降级 | PR 5 已覆盖空库升级、重复升级、降级到 base 和再次升级 |

# 十八 后续更新记录模板

复制本节并替换方括号内容 新记录必须追加在历史记录之后 不修改已经完成的决策说明

## 更新记录 UPD 编号

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 填写 YYYY MM DD |
| 更新目标 | 说明本次要解决的具体问题 |
| 关联里程碑 | 填写 M0 到 M7 或新增里程碑 |
| 更新状态 | 计划中 进行中 已完成 已回滚 |

### 背景和问题

填写提示  说明触发本次更新的现象 约束和成功标准

### 候选方案

填写提示  列出考虑过的方法及各自优缺点

### 选择依据

填写提示  说明真正影响决定的范围 成本 风险 性能和维护性因素

### 最终决定

填写提示  写明采用的方法和不采用其他方案的原因

### 源文件变化

填写提示  列出新增 修改 删除的文件 数据库迁移 接口和配置

### 问题难点

填写提示  记录错误根因 处理过程和仍不确定的部分

### 验证结果

填写提示  记录实际执行的测试 命令 数据和结果

### 遗留风险

填写提示  列出未验证内容 技术债和影响

### 下一步

填写提示  列出下一批可以直接执行的任务

## 更新完成检查

源代码和文档中的完成状态一致

数据迁移和配置变更可以回退

测试结果写明实际执行环境

没有把计划能力描述为已完成

新增决策和新增风险已经分别同步到当前决策记录与风险登记